## Slide 1: Food Local – Démo 2
Jérémie Chatillon, BenoÎt Schopfer, Antoine Rochat et James Smith

## Slide 2: Sommaire
Frontend
Backend
Infrastructure
Work In Progress
Organisation
Objectifs Démo 3

## Slide 3: Frontend
Inscription
Création du PointScale
Liaison avec l’API GraphQL
Amélioration de la carte
  Nouvelles icones
  Filtres
Tests Sélénium

## Slide 4: Backend
Passage d’une api REST à une API GraphQL
  Plus adapté pour un site web comme le notre
  Bien plus maniable
  Équipes Backend/Frontend bien plus indépendantes
  Plus simple à intégrer avec React
  Envie de découvrir
Restructuration des schémas
  Adaptation selon consignes TWEB/MAC
Validation de l’email
  Envoi d’un token à l’addresse email de l’utilisateur créé
Tests des services
Population de la DB « automatique »

## Slide 5: Infrastructure
Implémentation de HTTPS
  Redirection automatique HTTP -> HTTPS
Changement du loadbalancer
  Passage du Loadbalancer GCE -> Nginx Ingress

## Slide 6: Work In Progress
Fontend / Backend
  Gestion de session
Frontend
  Intégration des appels à l’API
  Création des dernières pages manquantes
Backend
  Gestion des droits
  Ajout des dernières fonctionnalités manquantes
Infrastructure
  Sharding Cluster Mongo

## Slide 7: Organisation
Sur-estimation
  Du temps à disposition durant ce « sprint »
  Du temps disponible -> Tests et autres rendus
Sous-estimation
  Mise en place de la gestion des sessions
  Temps nécessaire pour convertir API REST -> API GraphQL

## Slide 8: Objectifs Démo 3
Finir Work In Progress
Frontend
  Mettre en place les session
  Mettre en place les pages restantes
Backend
  Ajouter tests d’intégration
Infrastructure
  Ajouter tests de charge -> Jmeter
  Sharding du cluster mongo
  Scaling des différents service

## Slide 9: Objectifs Démo 3
Pour TWEB
  Frontend
    Mur utilisateur
    Notation des producteurs
    Partie admin
    Page de paramètres
  Backend
    Gestion des sessions
    Gestion des droits

## Slide 10: Demo3
MAC
  Frontend
    Recherches
    Filtres
  Backend
    Recherches et filtre par
      Position
      Notation
      Nom
      Description
      Adresse
      …

## Slide 11: Question ?